**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА КАСТОРНОЕ**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

13.10.2017г. № 200

**Об утверждении муниципальной программы**

**муниципального образования «поселок Касторное»**

**Касторенского района Курской области**

**«Формирование современной городской среды**

**муниципального образования «поселок**

**Касторное» Касторенского района Курской**

**области на 2018-2022 годы»**

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD85B6CE5E51804820BA4675435C2BE4F7DEEF9E64BELCBDI) Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минстроя России № 691/пр от 06.04.2017 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «поселок Касторное», руководствуясь постановлением Главы поселка Касторное Курской области №205 от 11.11.2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «поселок Касторное» Курской области, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», и в целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «поселок Касторное» Курской области, Администрация поселка Касторное Курской области, постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018-2022 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и полежит размещению на официальном сайте Администрации поселка Касторное Курской области и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселка Касторное С.Л.Виниченко

Муниципальное образование «поселок Касторное»

Касторенского района Курской области

**Муниципальная программа муниципального образования «поселок Касторное»**

**Касторенского района Курской области**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018 - 2022 годы»**

Утверждена Постановлением Администрации поселка Касторное Касторенского района Курской области от «13» октября 2017 года №200

Сроки и этапы реализации программы: 2018 – 2022 годы,

Программа реализуется в один этап

п.Касторное 2017 год

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018 - 2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018 - 2022 годы |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы». |
| Заказчик Программы | Администрация поселка Касторное Касторенского района Курской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация поселка Касторное Касторенского района Курской области |
| Участники Программы | Администрация поселка Касторное Касторенского района Курской области |
| Подпрограммы Программы | Муниципальная программа не включает реализацию подпрограмм |
| Цель Программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселка Касторное, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселка Касторное, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Касторное. |
| Целевые индикаторы  и показатели Программы | - количество благоустроенных дворовых территорий;  - площадь благоустроенных дворовых территорий;  - доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;  - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения поселка Касторное;  - количество благоустроенных территорий общего пользования;  - площадь благоустроенных территорий общего пользования;  - доля благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей численности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве  - площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя поселка Касторное.  - количество заключенных соглашений о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией поселка Касторное;  - количество заключенных соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения собственниками (пользователями) жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков. |
| Сроки реализации  Программы | 2018 - 2022 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов поселка Касторное;  - благоустройство наиболее посещаемых территорий муниципального образования «поселок Касторное». |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы - \_\_\_тыс. руб., в том числе:  - по годам реализации:  2018 год – тыс. руб.;  2019 год – тыс. руб.;  2020 год – тыс. руб.;  2021 год – тыс. руб.;  2022 год – тыс. руб.  По источникам финансирования:  - федеральный бюджет - \_\_\_\_тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2018 год – тыс. руб.;  2019 год – тыс. руб.;  2020 год – тыс. руб.;  2021 год – тыс. руб.;  2022 год – тыс. руб.  - бюджет Курской области - \_\_\_\_тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2018 год – тыс. руб.;  2019 год – тыс. руб.;  2020 год – тыс. руб.;  2021 год – тыс. руб.;  2022 год – тыс. руб.  - [бюджет](garantF1://5659555.0) поселка Касторное - \_\_\_\_тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2018 год – тыс. руб.;  2019 год – тыс. руб.;  2020 год – тыс. руб.;  2021 год – тыс. руб.;  2022 год – тыс. руб. |
| Ожидаемые  результаты реализации  Программы | В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:  1. Увеличение количества, площади и доли благоустроенных дворовых территорий муниципального образования «поселок Касторное».  2. Увеличение количества, площади и доли благоустроенных территорий общего пользования муниципального образования «поселок Касторное».  3. Увеличение количества, площади и доли благоустроенных территорий, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.  4. Увеличение количества, площади и доли благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки.  5. Соответствие территорий общего пользования муниципального образования «поселок Касторное» критериям:  - безопасность – установка систем освещения и видеонаблюдения;  - комфорт – обеспечение всестороннего доступа на личном, общественном транспорте, велосипеде, инвалидной коляске и пешком;  - экологичность – наличие зеленых насаждений, развитие велосипедной инфраструктуры (дорожки, станции проката);  - идентичность – сохранение и развитие исторической застройки в центре;  - разнообразие – возможность выбора места отдыха. |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области |

**1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области**

Природно-климатические условия муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области, его географическое положение и рельеф создают благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории, развитию инженерной инфраструктуры населенного пункта.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования. Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В муниципальном образовании насчитывается 30 многоквартирных домов, расположенных на 27 дворах территориях.

В поселке Касторное проживает 4497 человек, из них проживают в многоквартирных домах 938 человек.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1936 - 1980 годах прошлого столетия. Придомовые проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим, эксплуатационным требованиям. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах черты поселка.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. Охват населения полностью благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) составляет 11,1 %.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие придомовых проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территориях имеет высокий физический износ.

В целях повышения комфортности проживания населения с 2014 года реализуется система мероприятий по ремонту проездов к дворовым территориям на территории муниципального образования поселок Касторное Курской области. Мероприятия позволяют изменить внешний облик муниципального образования. В период с 2014 по 2016 годы проведен частичный ремонт проездов к территориям, прилегающим к 5 многоквартирным домам на 3 дворовых территориях. В 2017 году отремонтированы три дворовые территории многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района на 2017 год». При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ поселка, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей поселка санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселка и важным условием его привлекательности.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм, обустроенных площадок, специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, который представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей поселка, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни жителей поселка.

На территории поселка Касторное имеется 4 объекта общего пользования (парк им.Буденного, парк им.Вориводина, сквер по ул.Калинина, Березовая роща-общей площадью 51815 кв.м.); парки, скверы, пляж на сегодняшний момент имеют не привлекательный эстетический вид и нуждаются в ремонте и благоустройстве. Тротуарная часть пришла в негодность, в большинстве отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий составляет 20%. Доля общественных территорий нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий составляет 80%.

В 2016 году на территории поселка Касторное установлены две детские площадки по ул.Парковая и ул.Буденного, однако для завершения их благоустройства необходим ряд мероприятий - установка ограждения, прокладка дорожек, выравнивание грунта и т.д.). В 2017 году установлена детская площадка по ул.Строительная в п.Касторное.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн;

- асфальтирование площадей;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Отсутствие в бюджете поселка Касторное в достаточном объеме средств не позволяет в полной мере реализовать полномочия по благоустройству мест общего пользования в границах муниципального образования, в том числе осуществлять строительство новых или модернизировать существующие объекты.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления поселка с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018 - 2022 годы» (далее – муниципальная программа).

Решение отмеченных проблем будет осуществляться путем реализации программно-целевых мероприятий, направленных на:

- благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (благоустройство парков/скверов/пляжей, устройство или реконструкция детских площадок, благоустройство территории возле общественного здания, благоустройство территории вокруг памятника, реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице и др.);

- ремонт дворовых территорий и проездов к ним (с выполнением работ по установке малых архитектурных форм, освещения, размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых.)

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018 - 2022 годы» утвержденным постановлением Администрации поселка Касторное от 24.08.2017 года № 172 и Положением об общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории поселка Касторное, утвержденным постановлением Администрации поселка Касторное от 24.08.2017 года № 177;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории поселка Касторное на 2018 - 2022 годы, утвержденным постановлением Администрации поселка Касторное от 24.08.2017 года № 173;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования поселка Касторное, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования поселка Касторное, подлежащей обязательному благоустройству на 2018 - 2022 годы, утвержденным постановлением Администрации поселка Касторное от 24.08.2017 года № 174.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, а также территорий общего пользования осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и внешний облик поселка, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

В ходе реализации муниципальная программа может подлежать корректировке.

Таблица 1 - Оценка состояния сферы благоустройства поселка Касторное Касторенского района Курской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации Программы | | | Год формирования муниципальной программы  2018-2022 годы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | - | - | 3 | 27 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 | 0 | 11,1 | 100 |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | кв.м. |  |  | 1244 | 27 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 | 0 | 11,1 | 100 |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % |  |  | 11,4 | 100 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 0 | 0 | 1 | 5 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. | 0 | 0 | 624 | 51815 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 0 | 0 | 10,0 | 100 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 0 | 0 | 10,0 | 100 |
|  | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |

Одной из проблем в поселке является благоустройство территорий, зданий и сооружений, принадлежащих гражданам и юридическим лицам. Программой предусмотрено заключение соглашений о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств вышеуказанных лиц.

В целях организации процесса комплексного благоустройства по результатам оценки текущего состояния сферы благоустройства в поселке Касторное, составлены итоговые документы, содержащие инвентаризационные данные об общественных и дворовых территориях и расположенных на них элементах (паспорта благоустройства территорий), которые позволят оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития (проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки и т.д.). Паспорта разработаны по результатам натурного обследования территорий и расположенных на ней элементов в соответствии с требованиями, установленными правовыми актами Курской области и Администрации поселка Касторное.

**2. Приоритеты муниципальной политики благоустройства, цели и задачи муниципальной программы, формулировка целей и постановка задач программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства определены паспортом Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5), [Концепцией](consultantplus://offline/ref=0F4B942D041163B5A5ADE41572E47D98DC71CF09366DD481114F691DEF4B6C748B946888C573246Dg8fCN) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Приоритетами муниципальной политики в области благоустройства городской среды являются:

- обеспечение надлежащего содержания и благоустройства общественных и дворовых территорий;

- обеспечение надлежащего содержания и ремонта объектов и элементов благоустройства муниципальных территорий;

- создание новых общественных территорий, объектов и элементов благоустройства;

- создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории поселка Касторное;

- повышение комфортности условий проживания, в том числе обеспечение доступности городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения;

- формирование городской среды, сочетающей современное жилищное строительство и историко-архитектурное прошлое, обеспечивающей комфорт и безопасность проживания, заинтересованность жителей вкладывать свои ресурсы и силы в свой поселок и связывать собственное благополучие с развитием поселка Касторное.

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселка Касторное, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Касторное.

**3. Прогноз ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроки ее реализации.**

Благоустройство качественно характеризует условия проживания людей и степень комфортности жилья, влияет на формирование культуры быта.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки, территорий, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Реализация муниципальной программы приведет к созданию современной среды обитания и жизнедеятельности населения, сложится качественно новый уровень состояния сферы благоустройства.

Результатом реализации муниципальной программы является:

1) увеличение количества, площади и доли благоустроенных дворовых территорий муниципального образования «поселок Касторное»;

2) увеличение количества, площади и доли благоустроенных территорий общего пользования муниципального образования «поселок Касторное»;

3) увеличение количества, площади и доли благоустроенных территорий, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;

4) увеличение количества, площади и доли благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки;

5) соответствие территорий общего пользования муниципального образования «поселок Касторное» критериям:

- безопасность – установка систем освещения и видеонаблюдения;

- комфорт – обеспечение всестороннего доступа на личном, общественном транспорте, велосипеде, инвалидной коляске и пешком;

- экологичность – наличие зеленых насаждений, развитие велосипедной инфраструктуры (дорожки, станции проката);

- идентичность – сохранение и развитие исторической застройки в центре;

- разнообразие – возможность выбора места отдыха.

Реализация муниципальной программы позволит улучшить ряд показателей социально-экономического развития поселка Касторное:

- экономические (повышение налоговых поступлений в местный бюджет после благоустройства территорий, развитие туризма);

- демографические (повышение привлекательности мест жительства для молодых семей, снижение преступности за счет увеличения освещенности территорий);

- социальные (увеличение пешеходных потоков, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации жителей поселка, прогулок, занятий спортом, общения, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и т.д.).

Анализ современного состояния сферы благоустройства показывает, что вопросы благоустройства являются наиболее значимыми для жителей поселка Касторное и требуют наиболее пристального внимания. Современные приоритеты ведут к необходимости качественной перестройки городской среды. Жители поселка Касторное ожидают безопасности, комфорта, функциональности и эстетики всей территории поселка.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение рисков, которые могут привести к изменению сроков и препятствовать достижению планируемых результатов.

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом областного и местного бюджетов и возможностью невыполнения обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией региональной и муниципальных программ, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программ и т. д.

- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагается:

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;

- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы;

- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов – обеспечение контрактов;

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы.

Ожидаемым конечным результатом программы является достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в Приложении 1.

Срок реализации Программы – 2018-2022 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

**4. Особенности формирования муниципальной программы**

В соответствии с методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 № 691/пр, муниципальная программа предусматривает следующие сведения:

а) адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). При этом к заинтересованным лицам относятся представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации;

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

При формировании муниципальной программы осуществляются следующие мероприятия:

а) выявление реальных потребностей различных групп населения;

б) проведение градостроительного анализа, осуществляемого путем привлечения профессиональных экспертов в области городской среды, а также обсуждение органами местного самоуправления с привлечением экспертов и заинтересованных лиц из числа представителей общественности и хозяйствующих субъектов;

в) анализ текущего состояния территории муниципального образования: проведение инвентаризации и составление документов (в том числе в электронном виде), описывающих все объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования, их техническое состояние, типологизацию указанных объектов, а также структуру собственности земельных ресурсов и объектов благоустройства (по видам собственности));

г) описание существующих проблем на основании проведенного анализа, предложение по их решению, систематизированные в проект адресного перечня территорий, на которых будут создаваться благоустроенные общественные пространства;

д) проведение общественного обсуждения разработанного перечня общественных пространств и организация приема предложений по дополнению указанного списка от заинтересованных лиц;

При формировании муниципальной программы в первоочередном порядке включаются все возможные действия по повышению качества городской среды, не требующие специального финансирования, как например ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, разработку правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам и т.д. При этом под качеством городской среды понимается комплексная характеристика муниципальной (поселковой) территории и ее частей, характеризующая уровень комфорта повседневной жизни поселка для различных слоев населения.

**5. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы**

Состав показателей и индикаторов муниципальной программы определен исходя из:

наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации муниципальной программы;

охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень показателей и индикаторов программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя и/или индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие сферы благоустройства.

Показатели и индикаторы программы являются интегральными (синтезированными), достижение которых обеспечивается путем выполнения (реализации) всех подпрограмм муниципальной программы.

Целевые показатели (индикаторы) программы рассчитываются в % и соответствуют приоритетам, целям и задачам программы.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий программы приведены в Приложении № 1 к Программе.

**6. Перечень мероприятий Программы**

Муниципальная программа не содержит подпрограмм. Достижение целевых индикаторов и показателей достигается путем реализации следующих основных мероприятий.

В рамках мероприятия 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов поселка Касторное» предусматривается разработка и реализация в соответствии с требованиями муниципальной программы дизайн-проектов, предусматривающих выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн).

Реализация данного мероприятия позволит:

- создать комфортные и безопасные условия проживания граждан с соблюдением необходимых градостроительных, санитарных норм и правил;

- повысить уровень комфорта проживания с учетом обеспечения доступности маломобильных групп населения;

- обеспечить эффективную эксплуатацию многоквартирных домов;

- снизить физический износ дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов;

- довести техническое и эксплуатационное состояние дворовых территорий многоквартирных домов до нормативных требований;

- сформировать активную гражданскую позицию жителей многоквартирных домов.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением 2 к муниципальной программе.

В рамках реализации мероприятия 2. «Благоустройство наиболее посещаемых территорий муниципального образования «поселок Касторное» предусматривается разработка и реализация в соответствии с требованиями настоящей муниципальной программы дизайн-проектов, предусматривающих выполнение работ по благоустройству объектов городской среды, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.

Реализация данного мероприятия позволит повысить качество городской среды, создать безбарьерную среду для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.

В рамках данного мероприятия могут быть реализованы следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков, скверов, пляжей,

- устройство освещения улицы, парка, сквера, пляжей,

- благоустройство набережной,

- благоустройство места для купания (пляжа),

- устройство или реконструкция детской площадки,

- благоустройство территории возле общественного здания (Дом культуры, библиотека и т.д.),

- благоустройство территории вокруг памятника,

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- обустройство родников,

- очистка водоемов,

- благоустройство пустырей,

- благоустройство центральных площадей,

- благоустройство или реконструкция муниципальных рынков,

- иные объекты.

Перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования поселка Касторное, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением 3 к муниципальной программе.

В рамках реализации мероприятия 3. «Выполнение работ по организации благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года» предусматривается заключение с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями соглашений о благоустройстве объектов недвижимого имущества, земельных участков и прилегающей территории, границы которой определяются в соответствии с паспортом благоустройства.

Перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями, утверждается в соответствии с Приложением 4 муниципальной программе.

Реализация данного мероприятия позволит повысить уровень благоустройства территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приводится в соответствии с Приложением 10 к муниципальной программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ приведена в Приложении 9.

Перечень основных мероприятий приведен в Приложении 5 к муниципальной программе. План реализации основных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении 7 к муниципальной программе.

Доля финансового участия собственников, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству составляет 5%.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ приведен в Приложении 8 к муниципальной программе.

**7. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной программы**

Участие предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности как субъектов, осуществляющих реализацию мероприятий муниципальной программы, не предполагается.

**8. Обоснование выделения подпрограмм**

Муниципальная программа не включает реализацию подпрограмм.

**9. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета поселка Касторное Касторенского района Курской области.

Общий объем финансирования программы – \_\_\_\_тыс. руб., в том числе:

а) по годам реализации:

- 2018 год – \_\_\_\_тыс. руб.;

- 2019 год – \_\_\_\_тыс. руб.;

- 2020 год – \_\_\_\_ тыс. руб.;

- 2021 год – \_\_\_\_тыс. руб.;

- 2022 год – \_\_\_\_тыс. руб.

б) по источникам финансирования:

- федеральный бюджет –\_\_\_\_тыс. руб.;

- бюджет Курской области –\_\_\_\_ тыс. руб.;

- бюджет поселка Касторное –\_\_\_\_ тыс. руб.

Предполагается дополнительное привлечение средств внебюджетных источников, в том числе средств юридических лиц и средств собственников помещений. Ресурсное обеспечение приведено в Приложении 6 к муниципальной программе.

**10. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы определяется Администрацией муниципального образования «поселок Касторное» и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик Программы:

- отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение;

- обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий: подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

- несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

- обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

- представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

**11. Анализ рисков реализации муниципальной Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках программы, выделены следующие риски ее реализации.

Риски, которые связаны с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:

- риски ухудшения состояния экономики, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, инвестиционной активности и доходов населения.

- риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может отразиться самым негативным образом на состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств бюджетов различного уровня на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы оценивается как умеренный. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов в данном секторе экономики.

Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных и иных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы, применения механизмов государственно-частного партнерства.

В рамках реализации муниципальной программы может быть выделен риск недостаточной финансовой мотивации инвесторов, который может привести к недостижению целевых значений по ряду показателей реализации муниципальной программы из-за недостатка или отсутствия необходимого объёма средств, предусмотренных на финансирования мероприятий программы. Для сокращения возможных негативных последствий риска предусмотрены меры по организации целенаправленного мониторинга, в том числе усилению информационной, методической и консультационной поддержки потенциальных участников программы.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

**12. Мероприятия по инвентаризации**

**уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также** **объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с Порядком проведения инвентаризации, установленным муниципальными нормативно-правовыми актами.

По результатам инвентаризации осуществляется заключение соглашений с собственниками (пользователями) жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, владеющими объектами недвижимого имущества и земельными участками об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «поселок Касторное» (новая редакция), утвержденных постановлением Администрации поселка Касторное Курской области от 22 августа 2017 года № 169.

**13. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортного комплекса.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета поселка Касторное Касторенского района Курской области запланированному уровню (оценка полноты использования средств бюджета) и эффективности использования средств бюджета поселка Касторное Касторенского района Курской области (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень реализации мероприятий муниципальной программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

Тfi

Еi = --------- x 100%, где:

Тpi

Еi - степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов);

Тfi - фактическое значение показателя;

Тpi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

, где:

Е степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

Степень соответствия фактических затрат бюджета поселка Касторное Касторенского района Курской области запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Кpoi = (Сfoi / Сpoi) x 100%, где:

Кpoi - степень соответствия фактических затрат бюджета поселка Касторное Касторенского района Курской области запланированному уровню финансирования i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сfoi - сумма средств бюджета поселка Касторное Касторенского района Курской области, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сpoi - установленная муниципальной программой сумма средств бюджета поселка Касторное Касторенского района Курской области на реализацию i-основного мероприятия.

Расчет полноты использования средств бюджета поселка Касторное Касторенского района Курской области в целом по муниципальной программе проводится по формуле:

, где:

Кро - степень соответствия фактических затрат бюджета поселка Касторное Касторенского района Курской области запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной программы (процентов);

n - количество финансируемых основных мероприятий муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета поселка Касторное Касторенского района Курской области, определяется по следующей формуле:

Е

Кеоi = ----------, где:

Кро

Кеоi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета поселка Касторное Касторенского района Курской области;

Кро - полнота использования средств бюджета поселка Касторное Касторенского района Курской области на реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

Е - степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий муниципальной программы;

4) степень реализации основных мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

М x 100%

ф

СТ = -------------, где:

М

пл

СТ - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

М - количество основных мероприятий муниципальной программы,

ф

фактически реализованных за отчетный период;

М - количество основных мероприятий муниципальной программы,

пл

запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации  муниципальной программы | Критерий оценки  эффективности реализации  муниципальной программы Кео |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018 - 2022 годы» и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей,  2018 - 2022 годы |
|  | Количество благоустроенный дворовых территорий | ед. | 27 |
|  | Площадь благоустроенный дворовых территорий | кв.м. | 64,998 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | % | 100 |
|  | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения поселка Касторное | % | 100 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 5 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. | 51815 |
|  | Доля благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей численности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве | % | 100 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя поселка Касторное | кв.м. | 11,5 |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %, рубли |  |
|  | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел/часы |  |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | %, рубли |  |
|  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел/часы |  |
|  | Количество заключенных соглашений о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией поселка Касторное | ед. |  |
|  | Количество заключенных соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения собственниками (пользователями) жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков | ед. |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| № | Адрес многоквартирного дома |
| 1 | п.Касторное, ул.Школьная д.17 |
| 2 | п.Касторное, ул.Школьная д.6 |
| 3 | п.Касторное, ул.Школьная д.4 |
| 4 | п.Касторное, ул.Школьная д.3 |
| 5 | п.Касторное, ул.Школьная д.15/1 |
| 6 | п.Касторное, ул. 50 лет Октября д.19 |
| 7 | п.Касторное, ул. 50 лет Октября д.21 |
| 8 | п.Касторное, ул. 50 лет Октября д.8 |
| 9 | п.Касторное, ул. 50 лет Октября д.10 |
| 10 | п.Касторное, ул. 50 лет Октября д.12 |
| 11 | п.Касторное, ул. Парковая д.1 |
| 12 | п.Касторное, ул. Парковая д.9 |
| 13 | п.Касторное, ул. Буденного д.55 |
| 14 | п.Касторное, ул. Буденного д.138 |
| 15 | п.Касторное, ул. Советская д.5 и ул.Советская д.7 |
| 16 | п.Касторное, ул. Советская д.12 и ул.Советская д.14 |
| 17 | п.Касторное, ул. Советская д.18 |
| 18 | п.Касторное, ул. Будкова д.2 |
| 19 | п.Касторное, ул. Будкова д.4 |
| 20 | п.Касторное, ул. Будкова д.12 |
| 21 | п.Касторное, ул. Будкова д.16 |
| 22 | п.Касторное, ул.Строительная д.18 |
| 23 | п.Касторное, ул. Строительная д.20 |
| 24 | п.Касторное, ул. Строительная д.22 |
| 25 | п.Касторное, ул. Энергетиков д.8 |
| 26 | п.Касторное, ул. Молодежная д.2 |
| 27 | п.Касторное, ул. 50 лет Октября и ул.Парковая д.11 |

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

Перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования поселка Касторное, на которых планируется благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование территории | адрес |
| 1 | Парк им.Буденного | п.Касторное, ул.Буденного |
| 2 | Парк им.А.Вориводина | п.Касторное, ул.Калинина |
| 3 | Сквер по ул.Калинина | п.Касторное, ул.Калинина |
| 4 | Березовая роща (пляж) | п.Касторное, за ул.Фрунзе |
| 5 | Детская площадка | п.Касторное, ул.Строительная (рядом с д.30) |

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

Перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование территории | адрес |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответствен  ный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| начала реали  зации | окончания реали  зации |
| Задачи:  - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов поселка Касторное;  - создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Касторное | | | | | | |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов поселка Касторное | Администрация поселка Касторное Касторенского района Курской области | 2018 | 2022 | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;  - увеличение площади благоустроенных дворовых территорий;  - увеличение количества населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к ним; |  | - количество благоустроенных дворовых территорий;  - площадь благоустроенных дворовых территорий;  - доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;  - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения поселка Касторное; |
| Задачи: - увеличение количества территорий общего пользования за счет проведения работ по благоустройству  - повышение уровня комфортности проживания населения муниципального образования;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Касторное | | | | | | |
| 2. Благоустройство наиболее посещаемых территорий муниципального образования «поселок Касторное» | Администрация поселка Касторное Касторенского района Курской области | 2018 | 2022 | - увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования;  - увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования; |  | - количество благоустроенных территорий общего пользования;  - площадь благоустроенных территорий общего пользования;  - доля благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей численности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве  - площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя поселка Касторное. |
| Задачи: - повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Касторное | | | | | | |
| 3. «Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года» | Администрация поселка Касторное Касторенского района Курской области | 2018 | 2020 | - увеличение количества благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; |  | - количество заключенных соглашений о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией поселка Касторное; |
| Задачи: - повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения собственниками (пользователями) жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Касторное | | | | | | |
| 4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения собственниками (пользователями) жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков | Администрация поселка Касторное Касторенского района Курской области | 2018 | 2022 | - увеличение количества благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения; |  | - количество заключенных соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения собственниками (пользователями) жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков |

Приложение 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращения: ФБ - Федеральный бюджет, КБ – областной бюджет, МБ – местный бюджет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018-2022 годы» | Администрация поселка Касторное Касторенского района Курской области | Всего по программе: |  |  |  |  |  |
| В т.ч.: ФБ, КБ | 001 | 0503 | 19101R5550 | 244 |  |
| МБ | 001 | 0503 | 19101L5550 | 244 |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов поселка Касторное | Администрация поселка Касторное Касторенского района Курской области | Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| ФБ, КБ | 001 | 0503 | 19101R5550 | 244 |  |
| МБ | 001 | 0503 | 19101L5550 | 244 |  |
| 2. | Благоустройство наиболее посещаемых территорий муниципального образования «поселок Касторное» | Администрация поселка Касторное Касторенского района Курской области | Всего, в т.ч.: | 001 | 0503 | 19101R5550 | 244 |  |
| ФБ, КБ | 001 | 0503 | 19101R5550 | 244 |  |
| МБ | 001 | 0503 | 19101L5550 | 244 |  |

Приложение 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018 - 2022 годы год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [муниципальной](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Контрольное событие № 1:  Благоустройство наиболее посещаемых территорий муниципального образования «поселок Касторное» |  | Администрация поселка Касторное Касторенского района Курской области | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Контрольное событие № 2:  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов поселка Касторное |  | Администрация поселка Касторное Касторенского района Курской области | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Контрольное событие № 3:  Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года |  | Администрация поселка Касторное Касторенского района Курской области |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4:  Благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения собственниками (пользователями) жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков |  | Администрация поселка Касторное Касторенского района Курской области |  |  |  |  |  |

Приложение 8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Касторное Касторенского района Курской области в рамках муниципальной программы Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018 - 2022 годы (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный постановлением Администрации Курской области перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Касторное Касторенского района Курской области;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Касторное Касторенского района Курской области за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации поселка Касторное Касторенского района для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

2. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое)

заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию поселка Касторное Касторенского района (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением Администрации Курской области, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета поселка Касторное Касторенского района Курской области - Администрации.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт Администрацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

3.2. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее 30 мая 2018 года в порядке и на условиях, определенных соглашением.

3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета поселка Касторное Касторенского района Курской области с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

3.5. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

3.6. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

3.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

3.9. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

Нормативная

стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. | | | |
| **Минимальный перечень работ по благоустройству** | | | | | |
| Строительство внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром  2093 | | без бордюра  1673 | |
| Ремонт внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром  1511 | | без бордюра  1039 | |
| Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром  1574 | | без бордюра  1309 | |
| Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром  1143 | | без бордюра  826 | |
| Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | 1 шт. | 3896 | | | |
| Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка) | 1 шт. | 8667 | | | |
| Установка скамейки | 1 шт. | 350 | | | |
| Стоимость скамейки | 1 шт. | без спинки | | | со спинкой |
| 12518 | | | 24204 |
| Установка урны для мусора | 1 шт. | 150 | | | |
| Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 6239 | | | |
| **Дополнительный перечень работ по благоустройству** | | | | | |
| Установка стойки велосипедной | 1 шт. | 650 | | | |
| Стоимость стойки велосипедной | 1 шт. | 7237 | | | |
| Стоимость наружного освещения (стоимость светильника) | 1 шт. | на крыше дома  10370 | над подъездом дома  323 | | |
| Стоимость установки светильника | 1 шт. | 1000 | 500 | | |
| Посадка зеленых насаждений: | 1 шт. | 1750 | | | |
| - деревьев |
| - кустарника | 700 | | | |
| Посев газона | 1 кв. м | 350 | | | |
| Создание цветника, стоимость вазона | 1 шт. | 4900 | | | |
| **Детская игровая площадка:** |  |  | | | |
| качели | 1 шт. | 28939 | | | |
| горка | 1 шт. | 67597 | | | |
| качалки на пружине | 1 шт. | 19205 | | | |
| песочница (малая) | 1 шт. | 17893 | | | |
| песочница (большая, дворик) | 1 шт. | 130013 | | | |
| домик-беседка | 1 шт. | 54072 | | | |
| карусель | 1 шт. | 33240 | | | |
| детский спортивный комплекс для младшей возрастной группы | 1 шт. | 95606 | | | |
| детский спортивный комплекс для средней возрастной группы | 1 шт. | 198923 | | | |
| машинки, паровозики | 1 шт. | 84938 | | | |
| **Спортивная площадка:** |  |  | | | |
| уличный спортивный тренажер | 1 шт. | 40167 | | | |
| Комплекс из турников и шведской стенки | 1 шт. | 94939 | | | |

Приложение 10

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «поселок Касторное» Касторенского района Курской области на 2018 - 2022 годы»

**Минимальный перечень**

**работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,**

**с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ, входящих в минимальный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории | |
|  | Ремонт дворовых проездов | - | |
|  | Обеспечение освещения дворовых территорий | над подъездом | на крыше дома |
|  |  |
|  | Установка скамеек | http://www.argumet.ru/img/banketki/skambet/14.jpg002105_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg  002104_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg | |
|  | Установка урн | 001312_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpghttp://www.argumet.ru/img/musor1/130.png | |

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,**

**с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ, входящих в дополнительный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории | |
|  | Оборудование детских площадок | Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой | 004142-c1-1600h1600_400_400_5_100.jpg |
|  | Горки | 4216-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg  4219-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  |  | Качалки на пружине | 004116-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg  4171-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  | Песочница большая (дворик) | 4272-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  |  | Песочница малая | 4243-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  | Домик - беседка | 004307-s1-kartochka-tovara1_400_400_5_100.jpg  4304-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  | Карусели | 004192-s1-kartochka-tovara-k_400_400_5_100.jpg  004195-c1-kartochka-tovara-k_400_400_5_100.jpg |
|  |  | Детский игровой комплекс | 5106_s1_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg  http://www.argumet.ru/img/detulic/metallnew/13.jpg |
|  | Машинки | 4412-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg  52b.jpg  http://www.argumet.ru/img/detobr/detigr/8.jpg |
|  | Оборудование спортивных площадок | Уличный тренажер | 7529_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg  007503-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg  007540-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
| Комплекс из турников и шведской стенки | 006453_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg  http://www.argumet.ru/img/detobr/detgim/22.jpg |
|  | Устройство автомобильных парковок | Возможна установка велосипедной стойки на автомобильной парковке | 002713_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg |
|  | Озеленение территорий | Вазоны | 001151_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg |