Протокол №8

заседания общественной комиссии по  рассмотрению и внесению изменений в  дизайн-проект благоустройства территории общего пользования  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «поселок Касторное»  Курской области на 2018-2022гг. и направление остатка денежных средств на благоустройство»

п.Касторное                                                                                                  «14» августа 2018г.

Присутствовали:

Председатель комиссии: Виниченко С.Л.-Глава поселка Касторное

Зам. Председателя: Титова Л.А. –заместитель Главы администрации

Секретарь: Захарова И.В. (отсутствовала)

Члены комиссии:

Сапрыкина О.А., Чирков Е.Я., Мартынов А.Е., Ширяева Е.А., Мильхерт Е.И., Маслихов А.А.

(на время проведения заседания секретарем заседания комиссии решено избрать Титову Л.А.)

Вступительное слово – Главы поселка Касторное Курской области С.Л.Виниченко «О внесении изменений в дизайн-проект благоустройства территории общего пользования – парк им.Буденного п.Касторное».

Повестка дня:

1. Внесение изменений в дизайн-проект благоустройства  территории общего пользования- парк им. Буденного п.Касторное муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «поселок Касторное»  Курской области на 2018-2022гг. и направление остатка денежных средств на благоустройство»

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня слушали С.Л.Виниченко, который пояснил следующее:

На заседании Общественной комиссии (20.02.2018г.) членами Общественной комиссии принято единогласное решение о благоустройстве в 2018 году территории общего –парк им.Буденного п.Касторное. Решено субсидию, предоставленную из областного бюджета муниципальному образованию «поселок Касторное» Курской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и денежные средства местного бюджета в сумме 1 415 206 рублей направить на благоустройство территории общего пользования в 2018 году, а именно парк им.Буденного – Устройство детской площадки в парке им.Буденного. По результатам аукциона выиграл ООО «Радуга» Белгородской области и сумма контракта составила -866783,20рублей. Сегодня нам необходимо распределить оставшуюся часть денежных средств и определить на какие виды работ мы можем их направить. Члены комиссии внесли предложение –проложить тротуарные дорожки(через детскую площадку и вдоль нее). Если всеми членами комиссии будет принято данное предложение, то нам необходимо внести изменения в дизайн-проек и отправить его с локально-сметным расчетом на проверку в автономное учреждение Курской области «Государственная экспертиза проектов Курской области» в комитете по ценообразованию в Курской области. На устройство тротуарных дорожек будут направлены денежные средства в сумме -548374,80рублей.

Решение комиссии:

1.  Утвердить и согласовать изменения, внесенные в дизайн-проект территории общего пользования и изложить его в новой редакции – Устройство детской площадки и тротуарной дорожки в парке им.Буденного поселка Касторное Касторенского района Курской области.

2. Направить денежные средства в сумме -548374,80рублей на устройство тротуарных дорожек вдоль и через детскую площадку.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО.

Один экземпляр протокола остается в Общественной комиссии, второй  подлежит передаче в Администрацию поселка Касторное Курской области.

Председатель комиссии                                                _____________ С.Л.Виниченко

Секретарь  Общественной комиссии                             ___________  Л.А.Титова